### Москва инвестирует в развитие территорий: детали проекта «Ликова»

28.04.2025

Строительство делового центра «Ликова» планируется завершить в третьем квартале 2026 года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, работы ведутся по адресу: район Внуково, ул. Омская, земельный участок 14/4.

Сейчас выполняется устройство монолитных конструкций надземной части комплекса, продолжается кладка внутренних стен и перегородок. Началось устройство инженерных систем – постоянного дренажа строения.

«Деловой центр – здание переменной высотности в стиле хай-тек: 1–6–7–8 этажей и подземный этаж. В здании предусмотрены четыре входные группы с просторными лобби и энергоэффективным освещением, а также технологичные пространства офисов с высотой потолков более пяти метров», – сказал Владимир Жидкин.

Он уточнил, что общая площадь объекта составит более 53 тыс. кв. м, из них около 37 тыс. «квадратов» займут офисы.

Здание возводится по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Как отметил министр правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, основная ее цель – реализация концепции 15-минутного города, когда москвичи могут найти всю инфраструктуру для жизни и работы в шаговой доступности от дома.

«Благодаря программе в городе появляются новые промышленные предприятия, бизнес-центры, учреждения образования, культуры, спорта и здравоохранения. Например, в ТиНАО по программе создания МПТ появится деловой центр, куда смогут трудоустроиться более 6 тыс. горожан», – пояснил Анатолий Гарбузов.

Фасады здания оформят панорамным остеклением в сочетании с вертикальными декоративными ламелями.

В подземном уровне расположится паркинг на 266 машино-мест. Также предусмотрена гостевая парковка на 254 автомобиля.

В здании смонтируют все инженерные коммуникации, систему видеонаблюдения и охраны. Во внутреннем дворе разместят малые архитектурные формы и обустроят места для отдыха.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что работы на площадке ведутся с октября прошлого года, каждый этап возведения офисного центра проходит под контролем ведомства.

«В соответствии с разработанной программой контрольно-надзорных мероприятий уже состоялось две выездные проверки, в ходе которых инспекторы Комитета оценили организацию стройплощадки и соответствие выполненного объема монолитных работ требованиям проектной документации», – добавил Антон Слободчиков.

«Инвесторы в последние годы активно вкладывают средства не только в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов, но и в небольшие точки развития малого бизнеса. Для этого широко осваиваются придомовые территории, формирующиеся в результате жилой застройки. Это полностью соответствует стратегии развития новых округов, разработанной под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина», – подчеркнул руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Помимо магазинов, открываются пекарни, аптеки, бытовые сервисы, медицинские центры, салоны красоты и другие объекты. Это позволило создать десятки тысяч рабочих мест в шаговой доступности для жителей.

Девелопер проекта делового центра – Инвестиционная группа «Абсолют». В районе Внуково компания в рамках программы стимулирования создания МПТ реализует еще один проект коммерческой недвижимости – бизнес-парк «Переделкино» общей площадью свыше 43 тыс. кв. м, где будет создано около 4,6 тыс. рабочих мест. Его строительство планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

Адрес страницы: http://rmr.mos.ru/presscenter/news/detail/12939377.html

ГКУ города Москвы «Развитие Московского региона»